SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SIWZ” lub specyfikacją”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 kV”

Nr postępowania: ZGK.271.1.2019

| Zatwierdził |  |
| --- | --- |
| Łącko, dnia 16.01.2019 r. | Paweł Czepielik Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku |

# Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: 	Gmina Łącko-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Adres: 		33-390 Łącko 755

Telefon:	+48 18 444 55 58

Faks:		+48 18 444 55 58 wew. 9

E-mail:		przetargi_zgk@lacko.pl

Strona www:	www.lacko.pl/zgk.html

NIP:		734-351-47-42

REGON:	491892423

# Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.       39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej „Ustawą” lub „Ustawą PZP”, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej pod adresem: www.lacko.pl/zgk.html

- w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń.

Niniejsza SIWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do  przygotowania oferty.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

- Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 kV”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Sporządzenie dokumentacji obejmującej kompleksowy projekt budowy stacji transformatorowej 30/0,4 kV w zakresie niezbędnym do jej poprawnego funkcjonowania, który oparty winien być o zapisy Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego dalej „PFU” i warunki przyłączenia z Tauron Dystrybucja S.A.

  - W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

- uzyskanie pozwolenia na budowę przez właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzór budowlany,

- uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych,

- sporządzenie projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami i pomiarami koniecznymi do prawidłowej realizacji robót, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie                          z przepisami ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2018 poz. 1202 ze zm.), zwanej dalej „Prawem budowlanym” i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia               25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935),

- sporządzenie projektu wykonawczego i przedmiarów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129),

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129)

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanej dalej „BIOZ”.  Wykonawca opracuje plan BIOZ w części opisowej i rysunkowej.

  - Uzyskanie wynikających z przepisów, wymaganych opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń                           i odstępstw od obowiązujących przepisów wraz z pozwoleniem na budowę właściwego miejscowego organu administracji architektoniczno-budowlanej                               i nadzoru budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich  i robót budowlanych.

  - W celu osiągnięcia planowanego przedsięwzięcia tj. budowy stacji transformatorowej należy wykonać wszystkie konieczne prace projektowe, budowlano-montażowe                     i instalacyjne pozwalające na prawidłowe wykonanie przedsięwzięcia zgodne                         z oczekiwaniami Zamawiającego. Zaprojektowana i wykonana stacja transformatorowa musi spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

  - budowę stacji transformatorowej 30/0,4 kV z transformatorem o mocy 200 kW na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1912/1 w obrębie ewidencyjnym Łącko, gm. Łącko. Zamawiający zastrzega w tym miejscu, iż Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w ofercie na przedmiotowe zamówienie wybranej przez siebie lokalizacji posadowienia stacji transformatorowej spośród dwóch, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym punkcie.

  - Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów stanowiących przedmiot zamówienia / dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy / dokonanie skutecznego zawiadomienia                   o zakończeniu robót budowlanych.

  - Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane.

- W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami 
i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym) zgodnie z PFU i warunkami przyłączenia z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ)  oraz zapisami SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy także wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania stacji transformatorowej, zgodnie z  obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, nazw producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe materiały i urządzenia.

- W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:

- dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia;

- szczegółowe zapoznanie się z dokumentami w postaci PFU oraz warunkami przyłączenia z TAURON DYSTRYBUCJA S.A., o których mowa w pkt 2 niniejszego Rozdziału,

- zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

- Prace/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia, będą realizowane                 w 2 (dwóch) Etapach:

- Etap I obejmuje:

- wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PFU i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia;

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), wszelkich koniecznych opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i odstępstw od obowiązujących przepisów, pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, jak również –m.in. w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową -
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy);

- Etap II obejmuje:

- kompleksowe wykonanie – zgodnie z PFU, opracowaną Dokumentacją Projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / treścią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – stacji transformatorowej 30/0,4 kV                                        z transformatorem o mocy 200 kW wraz z wszelkimi dostawami, pracami montażowymi i in. składającymi się na przedmiot zamówienia;

b) przekazanie stacji transformatorowej do eksploatacji/uzyskanie protokołu odbioru technicznego/ protokołu z procedury sprawdzeń od TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

- udzielenie rękojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentację Projektową oraz prace/roboty budowlane i dostarczone w ramach zamówienia urządzenia/ materiały

- pełnienie nadzoru autorskiego

- po zakończeniu realizacji robót budowlanych:

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej.

-  złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu/zawiadomienia o zakończeniu budowy/zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych;

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu/dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy/dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

2. Rozwiązania równoważne.

- Jeżeli zapisy w PFU wskazywałyby w  odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z artykułem 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych (użycie materiałów i/lub urządzeń równoważnych). Ofertą równoważną jest urządzenie lub materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane 
w PFU.  Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one prawidłową realizację zamówienia. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń/materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w PFU.

- Założone urządzenia  i/lub materiały winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i/lub materiałami, tak aby zespół urządzeń u/lub materiałów dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację, z której w jednoznaczny sposób i niebudzący wątpliwości wynikać powinna równoważność proponowanych urządzeń, materiałów w stosunku do przyjętych w PFU (zastosowany materiał, parametry techniczne, jakościowe                         i funkcjonalne).  Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia i/lub materiału minimum analizę:

- parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych,

- zgodność  parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi

- rozwiązań materiałowych

- gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w  stosunku do przestrzeni na ich montaż,

- innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań

- Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone w PFU żadnych urządzeń prototypowych t.j. urządzeń zaprojektowanych                                  i zbudowanych w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego.

- Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń, sprzętu, i innych, by uzyskać wymagane parametry technologiczne obiektu. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę zawierającą materiały równoważne ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w PFU i warunkach z Tauron Dystrybucja S.A.,                             a ponadto za jakość materiałów/ urządzeń/ instalacji.

- Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w PFU i warunkach z Tauron Dystrybucja S.A. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów podczas oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

- Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.

- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści PFU należy przyjmować, iż celem Zamawiającego jest zapewnienie najlepszej jakości 
i funkcjonalności obiektu  stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zgodność  przedmiotu zamówienia z obowiązującymi normami i przepisami w chwili odbioru.

- Poza zakresem prac określonym w PFU i warunkach przyłączenia otrzymanych od TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej następujące czynności:

- Zamawiający wymaga, aby montaż urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta;

- Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania była przekazana  w momencie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a) wytyczenie geodezyjne robót przed ich rozpoczęciem;

- opracowanie planu BIOZ;

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac;

- obowiązkiem Wykonawcy jest też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy / dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z  uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień. Do pozwoleń, uzgodnień i  kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć  w szczególności:

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawą ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji                i zmian w  projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność),

- uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie z decyzjami właściwych organów (jeżeli istnieje taka konieczność),

- uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),

- zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu;                         w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność);

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz powstałych odpadów itp.;

- zapoznanie i stosowanie się do regulaminów wewnętrznych przedstawionych przez Zamawiającego;

- aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i  z  Zamawiającym;

- bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót;

- zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa                       w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;

- zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako objętych odbiorami częściowymi, w tym o robotach zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o wykonaniu robót w całości;

- usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku                             z  wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu, w  którym powstały zanieczyszczenia;

- wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy;

- umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach itp.;

- uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji;

- przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w  szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót;

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy) oraz po zakończeniu robót w terenie oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz                                z  dokumentacją powykonawczą;

- wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego;

- zapewnienie wykonania montażu wszelkich urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: transformatora.

- utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;

- wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych;

- dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie;

- wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych.

4. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu:

- do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, z bieżącego produkowanego asortymentu, odpowiadających wymaganiom wynikającym z  przepisów prawa, zgodnych z przepisami  o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi;

- Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów/urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę muszą zostać uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającym. Dla każdego materiału i urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiałowy w wersji papierowej, nie później niż na 10 (słownie: dziesięć) dni przed dostarczeniem materiału i/lub urządzenia na budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii                 a  w  przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze;

- Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy na instalacjach energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych oraz zapewnienia jakości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i  utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas      i w związku z realizacją zadania, zgodnie z  obowiązującymi przepisami;

- Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami i uzgodnieniami) i wystąpienie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, o wydanie decyzji w  sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych/ zawiadomienie     o zakończeniu budowy / zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a także udzielanie wszystkich wymaganych wyjaśnień oraz dokonywanie uzupełnień w toku postepowania;

- Urządzenia muszą spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa. Zamawiający dokonując oceny przedstawionych urządzeń może posługiwać się opinią biegłych, w tym autorów projektów;

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i  urządzeń, za ich montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową i  specyfikacjami technicznymi;

- urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami;

- zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o  parametrach technicznych i jakościowych odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości);

- Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno – ruchowe i instrukcje w języku polskim;

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia  szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia.                              W  szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie                   (Dz. U. z 2018 r. poz. 954). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia;

6. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

45314310-7 Układanie kabli,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45315500-3 Instalacje średniego napięcia,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,

- Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy              o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem,                 a wskazanych w pkt 2) niniejszego Rozdziału (wymóg ten nie dotyczy  osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kierujących  robotami budowlanymi), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w  sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018  poz. 917 ze zm.)

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących:

- przygotowanie terenu pod budowę,

- wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

- wykonywanie robót ziemno - instalacyjnych

- Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy                 o  pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

9. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Termin  realizacji przedmiotu zamówienia :  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r.

- Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3 niniejszego Rozdziału

- Podstawy wykluczenia

  - Przesłanki obligatoryjne - z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  ustawy PZP.

  - Przesłanki  fakultatywne - stosownie  do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego  otwarto likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie                     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane  zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, oraz 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z  wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układnie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie  art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 )

- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania  wykonawcy pozostają  w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 Pzp z:

- a) zamawiającym;

- b) osobami  uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;

- c) członkami komisji przetargowej;

- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym  mowa w art. 17 ust. 2 a Pzp

- - chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- 4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                     w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- 5) będącego osobą fizyczną , którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- 6) jeżeli urzędującego członka  jego organu zarządzającego lub  nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo  komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej  lub  prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5

- 7) wobec którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, praw ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli  wymierzono ta decyzją  karę pieniężną  nie niższą  niż  3000,00 zł;

- 8) który naruszył obowiązki  dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą  stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba, że  wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie  spłaty tych należności.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                               o  udzielenie zamówienia.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o  ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą                150 000,00 złotych.

    - zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

        - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  – minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dopuszczonej do użytkowania stacji transformatorowej.

        - dysponuje lub będzie dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia tj.:

Kierownik budowy (1 osoba) - Niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA  (1 osoba) - Niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie                      z  ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska,                      w przypadku posiadania przez nią stosownych kwalifikacji, wymaganych przez Zamawiającego.

  - Dysponowanie zasobami innych podmiotów:

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                      w  postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 	wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 	ponosi winy.

W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.1.1. i składa dokumenty wskazane                     w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym przy uwzględnieniu wymogów  wynikających                    z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem                   w sprawie rodzajów dokumentów”

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.2.1.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginalne lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać                      jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w  pkt.  2.1. niniejszego Rozdziału.

    - Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                   w  pkt 3.1., Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4,                            w  sposób i w trybie tam określonym.

    - W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

    - Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.            W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca umowy.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

    - Oświadczenie Wykonawcy  (załącznik nr 2 SIWZ).

- 1). o nie podleganiu wykluczeniu  z postępowania,

- 2). o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- 3). o korzystaniu  przy  wykazywaniu  spełnienia warunków udziału w postępowaniu                   z zasobów podmiotów trzecich,

- 4) o podwykonawcach.

    - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  notarialnie:

- a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie                                  z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do  podpisania oferty lub podpisania oferty                         i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- b) w przypadku  podmiotów występujących  wspólnie pełnomocnictwo podpisane  przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania                          w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( zgodnie  z art. 23 ustawy),

    - Zobowiązanie innego podmiotu, na  zasobach którego polega  Wykonawca,                             do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ - wzór),

- Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,                              że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - OŚWIADCZENIA, KTÓRE  MA ZŁOŻYĆ KAŻDY  WYKONAWCA W TERMINIE  DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:

- Oświadczenie o przynależności albo  braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie  internetowej zamawiającego wykaz złożonych postępowaniu  ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu                          o  udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE  ZAMAWIAJĄCEGO - dotyczy wykonawcy, którego oferta  została  najwyżej oceniona

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania                 i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór załącznik nr 6 do SIWZ,

- 4.3.1.1 dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt. 3.1.3 ppkt. 1 wskazane w Wykazie  robót budowlanych zostały wykonane  należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne  dokumenty  wystawione  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

- 4.3.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych  przez nie  czynności oraz informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami- - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ,

    - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł.

    - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za  wykroczenie na karę aresztu, w zakresie  określonym przez  zamawiającego na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania  ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

    - Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej  niż                    3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub  inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych  należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu;

    - Zaświadczenie właściwej  terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w  postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że  wykonawca zawarł porozumienie                      z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu;

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,            w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy.

    - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o  zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego  wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających  dokonanie płatności tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 5 do SIWZ);

    - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu  ubiegania się  o zamówienia publiczne (załącznik nr 5 do SIWZ );

    - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego  za wykroczenie na karę  ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym  przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ);

    - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec  niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy  (załącznik nr 5 do SIWZ);

    - Oświadczenie  wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem  podatków  i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (załącznik nr 5 do SIWZ );

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:

- 1)   w punktach 4.3.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy  organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma  osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie  określonym  w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz  ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy;

- 2) w punktach  4.3.4-4.3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:

- a)  nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie  w całości wykonania  decyzji właściwego organu

- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- 3) Dokumenty o których mowa  w pkt. 4.3.12 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione  nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.12 ppkt.2 lit. a  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

    - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 4.3.3., składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.12 ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4.3.12. ppkt 3 stosuje się.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

    - Jeżeli wykonawca, w celu  wykazania  spełnienia  warunków udziału                                           w postępowaniu polega  na zdolnościach technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione  w punktach 4.3.3 - 4.3.11 (aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów).

    - Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy, który  nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione  w punktach 4.3.3 - 4.3.11 (aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów).

    - W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1.1. składa każdy               z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                 w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                    w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3.3. - 4.3.11. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

  - Forma składania oświadczeń i dokumentów.

    - Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia  za zgodność z oryginałem  dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia  publicznego albo podwykonawca, w zakresie  dokumentów, które  każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

    - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                            w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.                            z 2017 r. poz. 570 ze zm.).W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z  tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

    - Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz                          z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.4., Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

    - Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

    - W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                        o udzielenia zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)

  - UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość                            w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                          z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                    o którym mowa w pkt 1.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                            o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert    i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi                   o tym poinformować Zamawiającego. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało z zachowaniem formy pisemnej.

- Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego.

- Strona, która otrzymuje wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres e – mail, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty z załącznikami, w tym oświadczeń                         i dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz pełnomocnictw.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca.

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 1219 ze zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                     w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, oraz do wiadomości osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami. Adresy poczty elektronicznej, o których mowa podane zostały w ust. 16 i 17 niniejszej SIWZ poniżej.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- 1) W zakresie przedmiotu zamówienia, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Czepielik, e-mail: przetargi_zgk@lacko.pl

- 2) W zakresie procedury przetargowej, osobą upoważnioną do kontaktów                                         z Wykonawcami jest Małgorzata Krupa, , e-mail:  przetargi_zgk@lacko.pl

- 17. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy kierować:

- adres poczty elektronicznej: przetargi_zgk@lacko.pl,

- adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755

- Rozdział 7. Wymagania dotyczące wadium

- 1. Wysokość wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

- 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium

- 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w prowadzony Łącki Bank Spółdzielczy, Nr rachunku: Łącki Bank Spółdzielczy nr 93 8805 0009 0000 3261 2000 0060 z dopiskiem: Wadium – Zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej -  postępowanie nr ZGK.271.1.2019”,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                   (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

- 3) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być                     w oddzielnej kopercie.

- 4) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

- 5) W przypadku wniesienie wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku zamawiającego.

- Rozdział 8. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2., nie powoduje utraty wadium.

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- 3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym                       w sposób czytelny (przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów).

- 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- 5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- 6. Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

- Oferta przetargowa

- na zadanie p.n.: Zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej 30/0,4 kV

- Nr postępowania: ZGK.271.1.2019

- Nie otwierać przed 01.02.2019 r. godz. 10:15

- Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 01.02.2019 r. do godz. 10:00 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755 - Dziennik Podawczy  ( pok. nr 2).

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.02.2019 r.                      o godz. 10:15  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755 - pok. nr 2

- Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy.

- Powyższą formę wynagrodzenia należy rozumieć w sposób określony w art. 632 ustawy                  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1025 z późniejszymi zmianami):

- § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

- Cena ta musi być wyrażona w PLN. Wiążąca strony cena podana w Formularzu Oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.

- Kosztorys ofertowy będzie miał charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny - umożliwiający rozliczenie ewentualnych robót realizowanych w ramach robót zamiennych, robót dodatkowych, dokonanie zmiany ceny umownej w zakresie określonym we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały zawarte w  zał.  nr  7 do SIWZ tj., tj. we wzorze umowy.

- Do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę należnego podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Całość robót winna być wykonana zgodnie z  zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w PFU.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej specyfikacji, PFU, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z Opisem Przedmiotu Zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztów zamówienia obciążają Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe zapoznanie się               z terenem przyszłej budowy.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- 1.1. 	Cena – 60%

- 1.2.	Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi (ponad wymagany w SIWZ jako minimum) – 40%

- 2. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria

- 2.1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.

- 2.2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:

- Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza ofertowego, w wierszu „Razem”.

- Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów.

- Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

Pc=CnCbx60

- gdzie:

- Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

- Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- 2.3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi” na następujących zasadach:

- Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia (roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia/wbudowane materiały) zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Okres gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż wskazany jako minimalny okres 60 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy jako oferty niezgodnej ze specyfikacją.

- Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany minimalny okres ( 60 miesięcy), na następujących zasadach:

  - oferta zawierająca okres gwarancji i rękojmi równy 60 miesiącom, otrzyma 0 pkt.                       w przedmiotowym kryterium,

  - maksymalny okres wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymagane minimum, za który Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi 12 miesięcy – tzn. oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji i rękojmi równy lub dłuższy niż 72 miesiące otrzyma 40 pkt.

  - pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

Pr = (Rb-60)/12*40

gdzie:

Pr – liczba punktów otrzymana w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi ”

Rb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaproponowany w ofercie

  - ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- 2.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ust. 1, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 2.2 i 2.3, czyli równą Pc + Pr.

- 2.5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilość punktów (Pc + Pr), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- 2.6. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- 2.7. Brak wskazania w formularzu ofertowym ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- 2.8.	W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 3 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę dotyczącą wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela obowiązkowo wymaganej gwarancji  i rękojmi na przedmiot zamówienia wynoszącej 60 miesięcy.

- Rozdział 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 1. Termin zawarcia umowy

- 1) Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- 2) Termin zawarcia umowy określony zostanie w informacji o wynikach postępowania.

- 3) Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania.

- 4) O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez ponownego przeprowadzania oceny, chyba że w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest tylko jedna ważna oferta.

- 2. Inne postanowienia

- 1) 	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- 2) 	Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia kserokopii uprawnień zawodowych osób biorących udział w realizacji zamówienia,                         o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 3.1.3. ppkt 2) niniejszej specyfikacji wraz z kserokopią zaświadczenia właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającą ich przynależność do Izby (jeżeli dotyczy). Kserokopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- 3) 	Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kserokopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Rozdział 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 7 % ceny brutto podanej w jego ofercie.

- 2. Termin oraz forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania.

- 2) Zabezpieczenie można będzie wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Łącki Bank Spółdzielczy,                       Nr rachunku: 93 8805 0009 0000 3261 2000 0060

z dopiskiem: „Zabezpieczenie – Zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej -  postępowanie nr ZGK.271.1.2019”. Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

- 3. Postanowienia dotyczące zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądz

- 1) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału 
w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego (wymóg porządkowy).

- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- 3) 	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w inne formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Pzp, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- 4) 	Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.

- Rozdział 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Rozdział 15. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.

- 1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać postanowienia dotyczące:

- 1) Szczegółowego określenia zakresu zlecanych podwykonawcy robót budowlanych wraz 
z oświadczeniem podwykonawcy, iż zapoznał się on z dokumentacją techniczną oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich żadnych uwag.

- 2) Terminu płatności za wykonane roboty budowlane, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- 3) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                      o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.

- 4) Obowiązku przedłożenia Zamawiającemu przez podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,                        w terminie do 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 2 poniżej.

- 5) Terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany.

- 6)   Zastrzeżenia, że podwykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności wynikającej z zawartej umowy o podwykonawstwo.

- 7)   Jeżeli przedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub jej zmiany lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, której przedmiotem są roboty budowlane nie będzie spełniała warunków, o których mowa                  w punktach 1) – 6) Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu odpowiednio projektu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub jej zmiany:

      - zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany,

      - zgłosi pisemny sprzeciw do zawartej umowy lub jej zmiany.

- 8) Postanowienia zawarte w punktach 1) – 7) mają zastosowanie również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- 2. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegające obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:

- 1) umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz), wywóz i utylizację odpadów, obsługę geodezyjną.

- 2) umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego ale nie wyższych niż 50 000 zł brutto.

- 3. Pozostałe wymagania

- 1) 	jeżeli powierzenie  podwykonawcy  wykonania części zamówienia  na roboty budowlane  lub usługi  następuje  w trakcie  jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest  złożyć w odniesieniu do tego  podmiotu dokumenty, o  których mowa w Rozdziale 5 pkt. 4.3.3. - 4.3.11.  potwierdzające brak podstaw  wykluczenia  wobec  tego podwykonawcy.

- 2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub  zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- 4. Zapisy  ust. 1 i 2 stosuje  się wobec dalszych  podwykonawców.

- Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Rozdział 17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest:  Gmina Łącko-Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, posiadający NIP:734-351-47-42REGON: 491892423, zwany dalej „Zamawiającym”, posiadający numer telefonu 18 444 55 58 oraz adres poczty elektronicznej: zgk@lacko.pl

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej                   w Łącku następuje za pomocą adresu e-mail: iod.zgk@lacko.pl lub pisemnie na adres Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 kV”.

- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku             z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia                  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.), dane osobowe mogą zostać przekazane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia               31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane  do  realizacji  zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

- Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść niniejszej klauzuli informacyjnej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

- Rozdział 18. Pozostałe informacje i postanowienia

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonać siłami własnymi.

- Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się                w punkcie 1. Adresy poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu 
z Wykonawcami znajdują się w Rozdziale 6 niniejszej specyfikacji.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą               w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający  w stosownych przypadkach dokona ich przeliczenia na PLN na podstawie  średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A)  z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym  postępowaniu                              w Biuletynie Zamówień  Publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

- Rozdział 19. Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 – 	Formularz oferty

Załącznik nr 2 – 	Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3	–  	Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy 	kapitałowej,

Załącznik nr 4 –	 Zobowiązanie do udostępnienia  zasobów,

Załącznik nr 5 – 	 Oświadczenie Wykonawcy (orzeczone zakazy)

Załącznik nr 6 – 	Wykaz robót i wykaz osób

Załącznik nr 7  –   	Wzór umowy,

Załącznik nr 8 –   	PFU

Załącznik nr 9  – 	Warunki przyłączenia z TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 10 -      Mapa poglądowa

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.